2016-11-24

Idag så ska vi titta på film med Terese på morgonen, som kommer handla om ingenjörer. På eftermiddagen så kommer Emma jobba med att få i gång registreringen och login. Dennis ska fixa den generella layouten för fönstret. Och Pontus latar sig på Dreamhack.

2016-11-25

Igår så började vi programmera i java Dennis började med att skapa fönstret och den generella griden, och Emma började med registreringen. Idag ska Emma se till så att formuläret fungerar. Dennis ska fina till den generella gridden och möjligt vi börja med att skapa händelser.

2016-11-26

Igår så gjordes registrering grundklart, dvs det går att registrera sig men finns ingen felhantering av det än. Login påbörjades. Vi fixade databas-anslutningen. Dennis påbörjade att lägga till händelser.

Idag, lördag ska vi visa upp oss på öppet hus och helt enkelt bara fortsätta arbeta. Händelser och login.

2016-11-28

Öppet hus på lördagen var välbesökt, dessvärre var det så välbesökt att vi inte hann göra något arbete.

Vi får fortsätta med det vi skulle gjort i lördags. Pontus ska göra knappar till vyn, men det ska inte fungera än.

2016-11-29

Igår höll Dennis på med händelsehanterare, emma fortsatte med registreringen och Pontus började med navigering.

Idag får vi se hur mycket vi hinner. 9.45 ska vi gå till Combitech på föreläsning om säkerhet, och sedan ska vi fortsätta om tid finns. Om inte annat så får vi fortsätta imorgon.

2016-12-01

Igår så fortsatte Dennis med händelsehanteraren, Emma började med layouten för vecka, månad och dag. Ponuts höll på med navbaren.

Dennis ska göra klart händelsehanteraren idag, Pontus sa se till att nav baren funkar ordentligt. Emma ska göra klart vyerna och städa i koden.

2016-12-02

Igår: Emma gjorde om panelerna, Dennis jobbade med händelser och Pontus jobbade med navigeringen av Emmas paneler.

Idag: Dennis ska fixa layout för händelser så att han blir klar. De andra två ska göra klart det dom gjorde igår.

2016-12-05

I fredags så fortsatte Emma med vyer, Pontus fixade lägg-till-vän panelen, Dennis gjorde klart händelser, fixade så att saker ändrades när man loggade in, ändrade så att det stod vilken vy man kan ändra på.

Idag ska vi implementera datum till vår kalender, då vi behöver ha datum som visas i våra vyer. Alla behöver göra lite på det, men saker som man hållit på med innan får man också jobba med. Nu på morgonen ska vi hålla på med en uppgift vi fått av Terese.

2016-12-07

Igår: Kalender finns nu på alla vyer och är nästan helt färdiga. Dennis gjorde dubbelklick grunkor och mollijoxer så man kan klicka fram lägg till event och började göra om lägg till event till ett objekt. Pontus gjorde om layout i vecko vyn och lade till datum och kalender saker. Emma fixade med kalendern till månad och är nästan klar.

Idag ska vi: Dennis ska göra klart event objekten och sen ska han göra en overhaul på tidslogiken. Emma ska gråa ut saker på månadsvyn och sen kanske börja med en kommande events panel. Pontus ska en overhaul på gridbag grejerna i window.

2016-12-08

Igår: Pontus fick klart det nya gridsystemet som använder GridLayout och BorderLayout och inte GridBag. Emma ändrade vad som händer när man klickar på månadstabellen och försökte göra så att dagar som inte tillhör månaden är gråade. Dennis har nästan gjort klart den nya timelogic klassen. Han har bara några funktioner kvar.

Idag: Först ska vi redovisa saker på Terese lektion. Sen ska Dennis göra klart tidslogiken, Emma ska göra klart en sak på kalender sen göra uppkommande händelser. Pontus ska ändra storleken på vyerna så de passar in i den nya gridden och sen inbjudningar.

2016-12-09

Igår: Dennis Blev klar med att göra om tidslogiken och började med att se till så man kan navigera mellan datumen. Emma Började med kommande händelser. Pontus började med att få fram inbjudningar.

Idag: Dennis ska jobba med navigationen samt fixa en tids bugg. Emma fortsätter med kommande händelser. Pontus så också fortsätta med att få fram inbjudningar.

2016-12-12

I fredags + helgen: Dennis höll på med att navigera i kalendern med pilarna under fredagen men kunde inte sluta tänka på problemen så han gjorde klart det hemma för att få vila. Emma höll på med att måla ut evenemang i kommande händelser. Pontus fixade layout, scroll och en liten början på förfrågningspanelen.

Idag: Emma ska jobba vidare på det hon gjorde i fredags. Pontus ska också jobba vidare på förfrågningarna och Dennis ska måla ut händelser i kalendrarna.

2016-12-13

Igår: Dennis började med att visa events i vyerna och blev nästan klar med månadsvyn. Emma jobbade med kommande händelser, Pontus jobbade med inbjudnigar

Idag Pontus ska jobba med att visa vem som har bjudit in dig, Dennis ska fortsäatta med att visa events. Emma ska jobba med att få fönstret att uppdateras och få tabellen att linebreaka.

2016-12-14

Igår: Dennis blev klar med visa events i månadsvyn och veckovyn. Emma ändrade på hur uppcoming events fungerade. Pontus gjorde klart visa detaljer på events samt det mesta i requestlogic.

Idag: Pontus ska göra det sista på alla request. Emma ska fortsätta med uppkommande events och Dennis ska göra klart events i veckvyn.

2016-12-15

Igår: Gjorde vi halvt klart allt som ska vara klart. Events blev klara, förfrågningar blev klara, uppkommande events är klara.

Idag: Ska vi måla om i programmet.